### Отчет о ходе строительства Народного гаража на улице Корнейчука

10.09.2014

Строительство Народного гаража по адресу: улица Корнейчука, владение 42 (напротив) вышло на финишную прямую. Полностью завершены монолитные работы, на данный момент ведутся работы по устройству полов, все электромонтажные работы выполнены на 60%.

В настоящее время из 567 машиномест продано 126. Срок ввода данного в эксплуатацию - 4 квартал 2014 года.

Проектную декларацию на строительство можно изучить на сайте ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения»

Адрес страницы: http://bibirevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1276553.html

Управа района Бибирево города Москвы