К концу лета проспект Мира и Ярославское шоссе обретут новый облик
29.05.2015
На территории СВАО дан старт реализации программы «Моя улица», в которую в этом году попала основная вылетная магистраль округа – проспект Мира и Ярославское шоссе. Работы начались в середине мая, сообщил заместитель префекта по вопросам ЖКХ Борис Андреев на оперативном совещании в префектуре.
- По программе в СВАО благоустроят магистраль общей протяженностью около 13,8 км. Ярославка и проспект Мира станут комфортнее, безопаснее, доступнее как для пешеходов, так и для автомобилистов, - сказал Андреев. – В частности, новый облик обретут наиболее востребованные у жителей объекты: Звездный бульвар на пересечении с проспектом Мира, территория вдоль улиц Докукина и Палехская, сквер на пересечении улицы Дудинка с Ярославским шоссе. Также в план работ включены Музей космонавтики и Церковная горка.
В соответствии с программой будут отремонтированы тротуары, остановки общественного транспорта, придомовые участки. Рабочие посадят деревья, местами организуют торшерное освещение, обновят малые архитектурные формы. Кроме того, запланирована перекладка инженерных сетей. В зону работ попадают пять районов округа. Это Алексеевский, Останкинский, Ростокино, Ярославский и Свиблово. В 33 жилых домах в рамках программы «Моя улица» отремонтируют фасады и кровли, причем по 22 объектам это уже делается. Также должны быть отремонтированы фасады 17 нежилых строений, по четырем из них это уже сделано. - Работа ведется в тесном контакте с департаментом капитального ремонта Москвы, который является ее заказчиком. На окружном уровне мы осуществляем постоянный контроль за реализацией программы, а главы управ районов, которых она коснулась, еженедельно на своих рабочих совещаниях обсуждают возникающие вопросы. Благоустройство будет завершено к 20 августа, - добавил Андреев.
а территории СВАО дан старт реализации программы «Моя улица»Префект Валерий Виноградов призвал руководителей окружных служб и глав управ пристально следить за тем, чтобы все работы велись с соблюдением сроков и технологических регламентов. - Прошу поддерживать постоянный контакт с исполнителями. Если увидите какие-либо нарушения – сразу информируйте, чтобы потом у жителей не было нареканий к качеству. Все должно быть выполнено в полном объеме, так, чтобы к концу августа вся улица от Третьего транспортного кольца до МКАД засияла, - заключил глава округа.
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