### Благоустройство Тверской улицы в Москве завершено досрочно

25.07.2016

Тверская улица в Москве приобрела новый вид. Благоустройство оказалось уже завершено, хотя по плану они должны были закончены лишь к началу осени.

Об окончании работ по благоустройству сообщил глава ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин, который доложил о том, какие работы были проделаны за этот срок. В первую очередь был проложен новый асфальт, который позволит не ремонтировать дороги на Тверской улице еще как минимум три года. Во вторую - были установлены новые светильники, которые позволят экономить электроэнергию Москвы. К тому же, были обновлены кабельные коммуникации.

Впереди остались работы по установке остановок общественного транспорта, на которых будут электронные табло с указанием времени и расписания, а также будут раздавать бесплатный Wi-Fi. К тому же, в Москве в октябре будут проведены работы по озеленению после недавнего урагана, которые затронут и Тверскую улицу.

Адрес страницы: http://bibirevo.mos.ru/presscenter/news/detail/3407579.html

Управа района Бибирево города Москвы