### Собянин: Новая Кожуховская линия разгрузит фиолетовую ветку метро

01.08.2016

Строительство станции метро «Нижегородская улица» сегодня проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе осмотра новой станции Кожуховской линии столичного метрополитена, Собянин отметил важность ТПУ на Рязанке. Он сказал, что это будет крупнейший транспортно-пересадочный узел в столице. По словам Собянина, данный ТПУ объединит целый ряд систем и обеспечит пассажиропоток в 125 тысяч человек в час.

- Мы находимся в центре крупнейшего в столице транспортно-пересадочного узла, который будет перевозить около 125 тыс. человек в час - это в два раза больше, чем первомайская демонстрация в Москве, - пояснил Сергей Собянин во время осмотра станции метро «Нижегородская улица».

Пресс-служба мэра сообщила, что одновременно со строительством метро и МЦК в начале Рязанского проспекта идет сооружение двухполосной разворотной эстакады. Протяженность эстакады – 202 м. Протяженность подходов в подпорных стенках – 252 м.

Новая Эстакада обеспечит разворот в сторону области личного и общественного автотранспорта, следующего по Рязанскому проспекту в направлении центра, а также левый поворот с шоссе Фрезер на Рязанский проспект. В настоящее время работы по сооружению эстакады выполнены на 90%. Ее запуск в эксплуатацию будет увязан с завершением необходимых работ на станции метро «Нижегородская улица», которая находится в зоне строительства.

Строительство разворотной эстакады является частью проекта реконструкции Рязанского проспекта от Садового кольца до границы с Московской областью. Кроме того, в рамках этого проекта будет построено восемь пешеходных переходов, проведено расширение проезжей части и организованы дублеры (боковые проезды) на значительной части магистрали. Всего будет построено и реконструировано 15,5 км дорог.

После реконструкции на Рязанском проспекте планируется организовать выделенную полосу для общественного транспорта, а также провести комплексное благоустройство территории. Окончание реконструкции Рязанского проспекта намечено на осень 2016 г.

Адрес страницы: http://bibirevo.mos.ru/presscenter/news/detail/3451789.html

Управа района Бибирево города Москвы